| NAME OF THE ACTIVITY AKTİVİTENİN ADI |  |  |  |  | STEELWORKS ON ……KV ERECTİON AND BOLTİNG CELIK ISLERI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTION OF THE WORK YAPILACAK OLAN İŞİN TANIMI |  |  |  |  | ERECTION OF ...KV BUILDING & MISCELLANEOUS STEELWORK ...KV KURULUMU VE CESITLI CELIK ISLERI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METHOD STATEMENT SUMMARY |  |  |  |  | SEE ATTACHED COPY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KULLANILACAK OLAN YÖNTEMİN ÖZETİ |  |  |  |  | EKTE BELIRTILMISTIR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## RISK ASSESSMENT – RİSK DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Risk Değerlendirme Kriterleri : L: Low – Düşük , M: Medium – Orta , H: High - Yüksek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ITEM |  | # HAZARD TEHLİKE |  |  |  | # HAZARD EFFECT TEHLİKENİN ETKİSİ | # SEV ŞİD. |  | # PROB OLAS. |  | # RISK RİSK | # MITIGATION / CONTROLS AZALTICI / ÖNLEYİCİ FAALİYET | Res Risk |
| 1 |  | ###### FALLING OBJECTS |  |  |  | DAMAGE TO PROPERTY | M |  | L |  | L | All Lifting Equipments inspected, certified, colour coded, toe boards and grating, barrication | L |
|  |  | ###### MALZEME DUSMESI |  |  |  | MALA ZARAR GELMESI |  |  |  |  |  | Tum Kaldirma Elemanlarinin kontrolu, sertfikali ve renk kodu sistemine gore boyama, ayakliklar,barikatlandirma |  |
| 2 |  | ###### POOR RIGGING |  |  |  | FATALITY OR BODY INJURY | H |  | L |  | M | Leading of a Trained Rigger and Operator, Banksman | L |
|  |  | ###### KOTU YONETIM ###### (Kaldirma Operasyonu) |  |  |  | OLUMLU YA DA AGIR YARALANMALI KAZA |  |  |  |  |  | Eğitim almış Rigger ve Operator, Gozetmen (Isaretci) |  |
| 3 |  | ###### WORKING AT HEIGHT |  |  |  | FATALITY OR BODY INJURY | H |  | L |  | M | If erector working without menlift (tandem) Wearing Full Body Harness tied off Life Lines, certificated Scaffolders and all personnel shall be attened working at height training priorty of the work. | L |
|  |  | ###### YUKSEKTE CALISMA |  |  |  | OLUMLU YADA AGIR YARALANMALI KAZA |  |  |  |  |  | Yasam Baglarina bagli ve Parasut Tipi Emniyet Kemeri ile calisma ve Sertifikali Iskeleciler |  |
| 4 |  | ###### WEATHER CONDITIONS |  |  |  | PROPERTY DAMAGE or INJURY | M |  | L |  | L | Followıng up contınously wınd speed wıth an anemometer during the winter for the summer season will be followed heat stress program | L |
|  |  | ###### KOTU HAVA KOSULLARI |  |  |  | MALA ZARAR GELMESI |  |  |  |  |  | Ruzgar hızının anemometre ıle sureklı takıp edılmesı , yaz ve kışları ısıl gergi programlanması. |  |
| 5 |  | ###### MANLIFT OPERATIONS |  |  |  | SERIOUS INJURIES | H |  | L |  | M | Trained experied Operators will be operated manlifts and who work on basket will be wear full body harness | L |
|  |  | ###### INSAN SEPETI KULLANIMI |  |  |  | AGIR YARALANMA |  |  |  |  |  | Eğitim almış ve tecrübeli operator ve manbaskette Parasut tıpı emnıyet kemerlerının kullanılması |  |
| 6 |  | ###### NOISE |  |  |  | HEARING PROBLEM / STRESS | L |  | L |  | L | Usıng ear plugs or ear Muff. | L |
|  |  | ###### GURULTU |  |  |  | DUYMA SORUNU / STRES |  |  |  |  |  | Kulak koruyucu kullanımı |  |
| 7 |  | ###### BADLIGHT |  |  |  | FAULLING AND INJURED | L |  | L |  | L | Stop Work Sufficient Light shall be installed. | L |
|  |  | ###### KÖTÜ AYDINLATMA |  |  |  | DUSME VE YARALANMA |  |  |  |  |  | İsın durdurulması, yeterli ışıklandırma yapılacak. |  |
| 8 |  | ###### CARELESSNESS |  |  |  | FATALITY OR BODY INJURY | H |  | L |  | M | Special Training, Providing all Facilities, Proper PPE, Daily Team Talks Task instruction shall be conducted prior to all works | L |
|  |  | ###### DIKKATSIZLIK |  |  |  | OLUMLU YADA AGIR YARALANMALI KAZA |  |  |  |  |  | Ozel Egitim, Tum Imkanlarin Saglanmasi, Uygun Kisisel Koruyucular, Her Sabah Isbasi Egitimi |  |
| 9 |  | ###### ELECTRICAL SHOCK |  |  |  | FATALITY OR BODY INJURY | H |  | L |  | M | Inspected, Certified, Insulated and Colour Coded Hand Tools, Earthing of the Welding Machines | L |
|  |  | ###### ELEKTRIK CARPMASI |  |  |  | OLUMLU YA DA AGIR YARALANMALI KAZA |  |  |  |  |  | Kontrol edilmis, sertifikali, yalitimi iyi ve renk kodu ile kodlanmis el aletleri, Kaynak Makinalarinin Topraklanmasi |  |
| 10 |  | ###### FALLING |  |  |  | FATALITY OR BODY INJURY | H |  | L |  | M | Handrails, middrails and toeborads shall be erected by certified scaffolder. | L |
|  |  | ###### DUSME |  |  |  | OLUM YA DA AGIR YARALANMA |  |  |  |  |  | Sertifikali Iskelecinin Kontrolu, Platformlarin Temizligi, Yeterli Korkuluklar |  |
| 11 |  | ###### UV & IR RAYS |  |  |  | TROUBLE ON EYES | L |  | L |  | L | Certified and Experienced Welders, Proper Welder Masks, Task instruction shall be conducted prior to all works | L |
|  |  | ###### UV & IR ISINLAR |  |  |  | GORME BOZUKLUGU |  |  |  |  |  | Sertifikali ve Tecrubeli Kaynakcilar, Uygun Kaynakci Maskesi, Isbasi Egitimi |  |
| 12 |  | ###### HAZARDOUS FUMES & GASES |  |  |  | BREATHING PROBLEMS | L |  | L |  | L | Welding on Open Area, Checking Wind Speed & Direction | L |
|  |  | ###### ZARARLI GAZLAR ###### VE DUMANLAR |  |  |  | SOLUNUM PROBLEMI |  |  |  |  |  | Acik Alanda Kaynak, Ruzgar Hizi ve Yonunun Kontrolu |  |
| 13 |  | ###### HEAT STRESS |  |  | UNCONSCIOUSNESS, SUFFOCATION |  | L |  | L |  | L | Designation shaded place for rest and having break periodically | L |
|  |  | ###### ASIRI SICAK |  |  | BAYGINLIK, BUNALMA |  |  |  |  |  |  | Golgelik yapilmasi ve peryodik olarak mola verilmesi |  |
| 14 |  | ###### POOR HOUSEKEEPING |  |  | FIRE –DROP OBJECTS |  | M |  | L |  | L | Monthly inspected powder type fire extinguishers for all machines and fire watch, fire blanket, cleanliness and tidiness housekeeping shall be carried out. | L |
|  |  | ###### DUZENSIZ VE KIRLI CALISMA ORTAMI |  |  | YANGIN |  |  |  |  |  |  | Tum makinalar icin aylik kontrolu yapilmis kkt tipi ysc ler, yangin gozetmeni, yangin battaniyesi, temizlik ve duzenlilik |  |
| Toolbox talks will be conducted related to above hazards that can arise from the works in addition to general hazards related to nature of construction work. Yukarıdaki tehlikeler ve inşaat / montaj işlerinin doğasından kaynaklanabilecek tehlikelerle ilgili olarak işe başlamadan önce işbaşı toplantıları yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusions / Recommendations: Comply all HSE rules, regulations and related standards Özet / Öneriler : SEC ile ilgili tum kurallara, duzenlemelere ve standartlara uyulacaktir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |